Resolución N° 129/010

RESCISION DE CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA. MARINAS DEL SACRAMENTO S.A.

Documento actualizado

Promulgación : 08/02/2010

Publicación: 26/02/2010

•	Registro Nacional de Leyes y Decretos:

•	   Tomo: 1

•	   Semestre: 1

•	   Año: 2010

•	   Página: 261

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO: estos antecedentes relacionados con el Contrato de Concesión de

Obra Pública otorgado a la firma MARINAS DEL SACRAMENTO S.A.

RESULTANDO: I) Que por Resolución de 28 de febrero de 1996 el Poder

Ejecutivo adjudicó a la firma MITC Handelsgesellschaft m.b.H. el llamado a

Licitación Pública Internacional N° 4/94, formulado por la Dirección

Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para

la "Construcción y explotación de un Puerto de Yates en la ciudad de

Colonia", todo ello en régimen de Concesión de Obra Pública.

II) Que el 29 de diciembre de 1998 el Ministerio de Transporte y Obras

Públicas suscribió conjuntamente con la firma indicada, el pertinente

Contrato de Concesión, en donde esta última estableció como base jurídica

que constituiría una Sociedad Comercial, extremo que recayó en la

formación de la firma Marinas del Sacramento S.A., la que contó con la

aprobación del Poder Ejecutivo según Resolución de 27 de enero de 1999.

III) Que asimismo dicho Poder con fecha 6 de febrero de 2006 aprobó el

Proyecto Ejecutivo Portuario presentado por el Concesionario, conforme a

lo establecido en los artículos 14 y 16 del Pliego de Condiciones

Particulares y 11 y 17 del referido Contrato de Concesión.

IV) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de 16 de mayo de 2006 se otorgó

a Marinas del Sacramento S.A. una prórroga de 90 (noventa) días, respecto

del plazo y obligaciones contenidas en el Numeral 2° (constitución de

garantía de fiel cumplimiento de contrato y presentación de nuevo

cronograma de obras) según surge de la Resolución de 6 de febrero de 2006

mencionada precedentemente.

V) Que por acto de 29 de mayo de 2006 se notificó a Marinas del Sacramento

S.A. de la prórroga concedida. Transcurrido el plazo otorgado dicha firma

no constituyó la garantía de fiel cumplimiento de contrato como tampoco la

presentación del nuevo cronograma de obras, no obstante volvió a solicitar

una nueva prórroga a fin de dar respuesta a los requerimientos según se

desprende del Exp. N° 2006/1/1257 glosado en autos.

VI) Que el Tribunal de Cuentas de la República (Oficina Central - Carpeta

N° 167.645) por Sesión de fecha 28 de febrero de 2007 se expidió al

respecto, concluyendo en que Marinas del Sacramento S.A., ha incurrido en

incumplimiento al Contrato celebrado con la Administración.

VII) Que ante solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a

fin de que el citado Tribunal proceda a la revisión del dictamen de

referencia hasta tanto se pronuncie el Poder Ejecutivo sobre la prórroga

solicitada, éste manifiesta que no se agregan nuevos elementos que

ameriten un cambio en el pronunciamiento oportunamente realizado.

CONSIDERANDO: I) Que el Ministerio de Educación y Cultura remite

resolución de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación sobre el

emprendimiento de que se trata manifestando textualmente "el emplazamiento

del Proyecto Marinas del Sacramento es incompatible con la conservación

del patrimonio ambiental, paisajístico y subacuático de la Bahía y del

Valor Universal Excepcional de la antigua Colonia del Sacramento y su

Bahía" por lo que resuelve "no autorizar la concreción del emprendimiento

Marinas del Sacramento, dado que ello pondría en riesgo la calificación

del Sitio como Patrimonio Mundial, calificación que se desea y se ha

comprometido conservar".

II) Que el pronunciamiento precitado ha sido evaluado por el Ministerio de

Transporte y Obras Públicas como condición necesaria a para que el Poder

Ejecutivo pudiera resolver respecto a la petición de prórroga formulada

por la firma y un elemento más para tratar la rescisión de la concesión de

que se trata.

III) Que el incumplimiento de la empresa concesionaria encuadra en la

previsión establecida por las cláusulas 15.1 B) "Atraso en los Plazos",

15.1 C) "Incumplimiento Grave del Adjudicatario" y 15.1 C) 2 "Reiterados

atrasos en la ejecución de los trabajos imputables al adjudicatario" del

Contrato de Concesión de Obra Pública suscrito el 29 de diciembre de 1998

y artículos 16.4 2), 16.6 y 16.7 del Pliego de Condiciones que rigió el

llamado, que regulan las cláusulas de extinción de la concesión.

IV) Que asimismo, la empresa adjudicataria incumplió con lo dispuesto en

la cláusula 18 "Vigencia de Garantías" durante el plazo contractual

acordado (Anexo II del citado Contrato), no habiendo justificado dicho

incumplimiento, siendo éste, motivo de caducidad de la concesión por culpa

del concesionario.

V) Que la cláusula 14 del Contrato suscrito, por su parte habilita a la

Administración a disponer por acto unilateral debidamente fundado, la

suspensión de las obras y/o ejercicio de la concesión, por causas de

incumplimiento grave por parte del adjudicatario.

VI) Que con fecha 8 de setiembre de 2009 se otorgó vista a Marinas del

Sacramento S.A. de las presentes actuaciones, resultando que no se han

aportado nuevos elementos que modifiquen las consideraciones efectuadas

precedentemente.

VII) Que dados los pronunciamientos técnicos y jurídicos obrantes en

autos, se procederá en la forma aconsejada, no dando lugar a la nueva

prórroga solicitada y disponiendo asimismo, la rescisión del vínculo

contractual entre las partes.

ATENTO: a lo establecido en las cláusulas 14, 15.1 B), 15.1 C), 15.1 C)2 y

18 del Contrato de Concesión de Obra Pública suscrito el 29 de diciembre

de 1998 y artículos 16.4 -2), 16.6 y 16.7 del Pliego de Condiciones que

rigió el presente llamado.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:

1

No ha lugar a la solicitud de prórroga formulada en el Exp. MTOP N°

2006/1/1257 por parte de la firma MARINAS DEL SACRAMENTO S.A.

2

Rescindir el Contrato de Concesión de Obra Pública suscrito con fecha 29

de diciembre de 1998 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y

la firma MARINAS DEL SACRAMENTO S.A., por incumplimientos graves de esta

última, cuyo objeto fuera la "Construcción y explotación de un Puerto de

Yates en la ciudad de Colonia".

3

Comuníquese al Ministerio de Educación y Cultura - Comisión de Patrimonio

Cultural de la Nación, Tribunal de Cuentas de la República (Oficina

Central - Carpeta N° 167.645 Ent. 1841/07) e Intendencia Municipal de

Colonia, y siga a la Dirección Nacional de Hidrografía para notificación

del interesado y demás efectos.

TABARE VAZQUEZ - VICTOR ROSSI